2021年区文广旅局为民办实事完成情况

| 序号 | 项目 类别 | 项目内容 | 主办 单位 | 完成情况 | 是否达到序时（如未达到序时，需说明情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 公共文体 | 完成文化中心（图书馆、大剧院）建设。 | 文广旅局 海润集团 | 区图书馆新馆6月30日开馆运行以来，接待读者超35万人次。 海门大剧院已完工，2022年1月3日首场演出。 | 完成 |
| 24 | 公共文体 | 健全基层公共文化服务体系，建成文化礼堂、百姓舞台30家。 | 文广旅局 | 围绕今年确定建设30家文化礼堂、百姓舞台的目标任务，截至目前文化礼堂、百姓舞台已建设完成34家。12月25日前完成验收及奖补资金拨付。 | 完成 |
| 25 |  | 推进公共文化服务下基层，完成送书4万册、送戏300场、送展览50场次、送培训20000人次。 | 宣传部 文广旅局 | 截止目前，已完成送书43625册，送戏304场，送展览55场，送培训20045人次。已全部完成年度目标。 | 完成 |