海门市文化广电和旅游局

海文广旅发〔2020〕11号             签发人：陈忠新

关于推进2020年度全市乡村文化礼堂、

百姓舞台建设的通知

各区镇综合文化站，各直属单位、各科室、江苏省江海博物馆、市文化市场综合执法大队：

根据中共海门市委、海门市人民政府《关于印发2020年为民办50件实事的通知》（海委〔2020〕1号）文件精神，为高质量完成“建成30家乡村文化礼堂或百姓舞台”的目标任务，经研究，现就推进2020年度全市乡村文化礼堂、百姓舞台建设通知如下：

一、目标任务

按照“文化礼堂、精神家园”的定位，以“有场所、有展示、有活动、有队伍、有机制”为目标，在文化特色鲜明、人口相对集中、经济社会发展基础较好的村（社区）、历史文化村落和特色田园乡村中选择建设点位。今年，通过各区镇自行申报，计划在全市建设12个文化礼堂和23个百姓舞台（名单见附件1），其中各区镇须重点打造不少于一个示范点。同时，对已经建成的文化礼堂和百姓舞台在不断完善基础设施的同时，丰富文化惠民内容内涵，不挂空牌子、不摆花架子，力争把文化礼堂和百姓舞台建设成为人民群众精神文化的地标和追梦寻根的殿堂，更好地满足基层百姓多样化的公共文化需求，真正把实事办好、好事办实。

二、建设标准

对照市文明办、文广旅局《关于推进全市乡村文化礼堂建设的意见》（海文广新发【2018】38号）文件要求，文化礼堂建设以“两堂四廊八室”为主，有条件的，可同步建设网上文化礼堂；百姓舞台按照“五个一”标准建设。（具体标准见附件2）

三、其他要求

请各区镇切实按照1月10日市政府专题会议要求，抓紧细化建设进度，尽早组织项目实施，确保如期完成目标任务。市文广旅局成立全市乡村文化礼堂、百姓舞台建设推进指导小组，常态化组织文化礼堂、百姓舞台建设进展情况专题指导，实行月检查、季通报制度。对按照标准完成建设的点位适时组织验收，验收结果作为全市为民办实事（公共文体类项目之一）考核的重要依据，也是拨付以奖代补资金的主要条件。

以上通知，请认真贯彻执行。

附件1：2020年海门市乡村文化礼堂、百姓舞台建设点位

附件2：海门市乡村文化礼堂、百姓舞台建设标准

海门市文化广电和旅游局

2020年2月20日

报送：市委常委、市委宣传部长施俊，市委常委、市委统战部长、副市长黄静，各区镇人民政府（管委会）

附件1：

2020年海门市乡村文化礼堂、百姓舞台

建设点位

| 序号 | 区镇 | 村（社区） | 文化礼堂 | 百姓舞台 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门 经济技术开发区 | 高店村 | 1 |  | 汤翠菊 | 15962831346 |
| 2 |  | 富三村 | 1 |  | 黄 健 | 13862864699 |
| 3 |  | 滨江花园社区 |  | 1 | 董春平 | 13773852228 |
| 4 | 海门 高新区 | 港南社区 | 1 | 1 | 陆 峰 | 15152891751 |
| 5 |  | 解放西路社区 |  | 1 | 黄 海 | 15062788601 |
| 6 |  | 光华社区 |  | 1 | 施春红 | 13862887528 |
| 7 |  | 张南社区 |  | 1 | 张 健 | 13813760358 |
| 8 | 三厂 工业园区 | 中心街 社区 | 1 |  | 沈 飞 | 13862888158 |
| 9 |  | 镇西村 |  | 1 | 范宜慧 | 13814640606 |
| 10 | 海门 叠石桥国际家纺产业园区 | 光荣村 |  | 1 | 马敏敏 | 15950893907 |
| 11 |  | 瑞南村 |  | 1 | 施建宏 | 13861965508 |
| 12 |  | 林西村 |  | 1 | 惠军绪 | 13861961245 |
| 13 | 海门港 新区 | 港新村 | 1 |  | 张记永 | 13485192166 |
| 14 |  | 灵树村 | 1 |  | 李国新 | 13901460476 |
| 15 |  | 友谊村 |  | 1 | 黄国兵 | 13776937873 |
| 16 |  | 凤飞村 |  | 1 | 施春伟 | 13776938928 |
| 17 |  | 浩中村 |  | 1 | 江 美 | 15950850519 |
| 18 | 临江新区 | 希圣村 | 1 | 1 | 王允香 | 13912896762 |
| 19 | 常乐镇 | 麒新村 | 1 |  | 何耀红 | 13814688663 |
| 20 |  | 如意村 |  | 1 | 陆 璐 | 15162718660 |
| 21 | 悦来镇 | 阳东村 |  | 1 | 孙运勇 | 13814604521 |
| 22 |  | 普新村 | 1 | 1 | 李建飞 | 13776937979 |
| 23 |  | 镇兴村 | 1 |  | 沈 飞 | 13773708976 |
| 24 | 四甲镇 | 联义村 |  | 1 | 李贤平 | 13815231499 |
| 25 |  | 金跃村 |  | 1 | 李贤平 | 13815231499 |
| 26 |  | 范南村 |  | 1 | 李贤平 | 13815231499 |
| 27 |  | 健康路 社区 |  | 1 | 李贤平 | 13815231499 |
| 28 | 余东镇 | 启勇村 | 1 |  | 江 浩 | 15996520158 |
| 29 |  | 长圩村 |  | 1 | 戴美英 | 18252831770 |
| 30 | 正余镇 | 新和村 |  | 1 | 陆进朝 | 13706289901 |
| 31 |  | 安渡村 |  | 1 | 李云峰 | 13912898728 |
| 32 | 海永镇 | 联想村 | 1 |  | 沈志敏 | 13862881603 |
| 合计 |  |  | 12 | 23 |  |  |

附件2：

海门市乡村文化礼堂、百姓舞台建设标准

1、文化礼堂。建设内容以“两堂四廊八室”为主，有条件的，可同步建设网上文化礼堂。

（1）两堂。一是礼堂，可建成阶梯式礼堂，面积要求150平方米以上，配以舞台，满足群众举办文化节庆、文化仪式、文体活动、村民议事和集会等功能需求。二是讲堂，推进道德、理论、社科“三堂融合”，面积要求50平方米以上，在功能上可与新时代文明实践站、基层党校、老年学校、家庭学校等共建共享，用于中小规模的政策宣讲、主题教育、技能培训、交流恳谈等；配置必要的桌椅、电教设备等，并与远程教育中心相接轨。在实际建设和运行中努力使“两堂”之间形成内在关联，产生相互支撑和促进作用。

（2）四廊。“四廊”以学习践行社会主义核心价值观为主线，包括村史村情廊、乡风民俗廊、崇德尚贤廊、美好家园廊等展示展览，承载集体记忆、凝聚村民人心。“四廊”体现好家风建设、榜样人物、村规民约、乡土文化、志愿服务、诚信建设、善人义举、红色记忆等内容，可单独设置在显眼处，方便群众观看，也可设置于文化礼堂内。有条件的可建成展馆、展墙等形式，以图片、文字以及实物等进行展示，也可同步利用多媒体形式进行展示，根据各村特色及村民意愿自定。

（3）八室。各文化礼堂要按照上级有关要求，建有符合标准的图书报刊室（农家书屋）、电子阅览室（文化信息资源共享工程基层点）、文艺排练室、未成年人成长指导室、广播电视播放室、体育活动（健身、棋牌、乒乓）室、书画室、四点半教室等文体活动场所。

2、百姓舞台。一般设在室外文体广场，表演区舞台面积不少于50平方米，观众区场地面积不少于100平方米。按照“五个一”标准建设：一套音响、一套灯光（应适合文艺演出）、一个舞台（平面高于观众区，固定式、装配式均可，有遮雨顶棚更佳）、一批座椅（不少于100张）、一个背景架。